ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

国土空间生态修复示范工程遴选标准

Selection criteria for national space ecological restoration demonstration projects

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布（黑体四号） XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布（黑体四号）

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 遴选程序	2

6 遴选指标	4

7 综合评定	7

附录A （规范性） 国土空间生态修复示范工程遴选指标表	8

附录B （规范性） 国土空间生态修复示范工程遴选评估打分表	10

附录C （规范性） 国土空间生态修复示范工程遴选实地核查表	12

附录D （规范性） 国土空间生态保护修复示范工程遴选申报书大纲	14

附录E （规范性） 国土空间生态修复示范工程遴选专家评审报告大纲	16

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

为规范国土空间生态修复示范工程的遴选工作，确保遴选过程科学、合理、公正，特制定本标准。

本标准旨在指导相关单位开展示范工程的遴选，促进国土空间生态修复工程的示范引领作用，推动生态文明建设。

本标准由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本标准起草单位：河南省地质研究院、厦门大学、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、河南省地质局生态环境地质服务中心

本标准参编人员：毕广旭  曹文志  周自强  刘涛  杜小冲  杨盛昌  张国信  韩春建  李会杰  徐连利  王飞飞  贾雪梅  罗文启  郝珺  刘花台  刘韬  侯合明  周维  徐子钦  宋清坤

本标准由中国地质灾害防治与生态修复协会解释。

国土空间生态修复示范工程遴选标准

  - 范围

本文件规定了国土空间生态修复示范工程遴选的范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、遴选程序、遴选指标、综合评议的有关要求。

本文件适用于山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、蓝色海湾整治行动项目等工程的示范遴选工作，其他生态保护修复工程示范遴选可参考本文件开展。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15773-2008  水土保持综合治理验收规范

GB/T 31118-2014  土地生态服务评估原则与要求

TD/T1069-2022  国土空间生态保护修复工程验收规范

TD/T1092-2024  矿山生态修复工程验收规范

TD/T1102-2024  国土空间生态保护修复工程成效评估规范

HJ192-2015  生态环境状况评价技术规范

HJ1166-2021  全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查

HJ1272-2022  生态保护修复成效评估技术指南（试行）

DB 11/T2059-2022  生态产品总值核算技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1	国土空间生态修复工程 ecological restoration project of territorial space

按照山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的理念，依据国土空间规划以及国土空间生态保护修复等相关专项规划，为提升生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，促进自然生态系统质量的整体改善和生态产品供应能力的全面增强，遵循自然生态系统演替规律和内在机理，对受损、退化、服务功能下降的若干生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理的过程和活动。

[来源：TD/T 1068，3.1，有改动]

3.2	生态胁迫 ecological stress

来自人类或自然的对生态系统正常结构性和功能性干扰，这些干扰往往超出生态系统承受能力范围，导致生态系统发生不可逆的变化，甚至退化或崩溃。

[来源：TD/T 1068，3.10]

3.3	生态系统服务 ecosystem service

生态系统所拥有及所维持的人类赖以生存的自然环境条件和效用，包括供给服务、调节服务、文化服务以及支持服务，换言之，指生态系统给人类提供的水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性维护、固碳、海岸防护等方面的惠益。

[来源：TD/T1102-2024，3.8，有改动]

3.4	生态系统质量 ecosystem quality

在一定的时间和空间范围内生态系统的总体或部分组分的质量,具体表现为生态系统的生产服务能力、抗干扰能力和对人类生存和社会发展的承载能力等方面。

[来源：TD/T1102-2024，3.7]

3.5	工程成效 project effectiveness

国土空间生态修复工程在消除或减缓生态胁迫、优化景观格局、改善生态系统质量、提升生态系统服务等方面取得的生态成效，以及相应的社会、经济成效。

[来源：TD/T1102-2024，3.2]

3.6	实地核查 field verification

对项目实施区域进行物理空间、生态环境现状及修复成效的系统性现场勘查与数据验证活动。

3.7 示范工程遴选 demonstration project selection

依据工程质量、综合成效、科技创新等典型性和代表性维度进行的工程评选过程。

  - 总体要求

4.1	一般规定

国土空间生态修复工程应当完成了设计文件和合同约定的各项内容、具有完整的技术档案和施工管理资料、勘查/设计/施工/监理单位签署的质量合格文件、各级主管主管部门出具的验收及备案凭证等，并且在整体竣工验收2年及以上可纳入遴选范围。

4.2	遴选原则

4.2.1公正性

1）公平参与：所有符合申报资格的申报主体，无论其性质、规模、地域，均有平等机会参与遴选，确保多元主体平等参与。同时，兼顾不同地理单元、生态类型和经济水平区域的代表性，避免同类工程过度集中，鼓励欠发达地区优质项目申报。

2）公开透明：建立遴选过程全程公开机制，接受公众监督。设立异议申诉渠道，保障申报单位知情权与参与权。

3）独立评审：组建评审专家组，实行利益相关方回避制度，邀请多领域专家参与评审，确保专家独立、客观地进行评审。

4.2.2科学性

1）方法科学合理：遴选指标体系既要全面覆盖生态修复的关键要素，又要避免指标间的重叠，确保评价结果的客观性和科学性。

2）数据权威可信：评价指标的数据来源可靠、权威，能够反映生态修复项目的实际效果。

4.2.3示范性

1）典型性：示范工程修复模式先进，符合生态系统特点，生态修复理论创新、政策创新或社会参与模式有突破，效益突出。

2）代表性：示范工程的修复技术、修复理论、管理机制等可复制、可推广，能够为同类生态问题提供解决方案。

  - 遴选程序

国土空间生态修复示范工程遴选程序包括：准备阶段（确定遴选范围、确定遴选组织、编制遴选工作方案、发布通知）—申报阶段（提交申报材料、开展形式审查）—评审阶段（实地核查、技术审查、现场答辩、综合评议），如图1所示。

图1 国土空间生态修复示范工程遴选技术流程图

5.1准备阶段

5.1.1确定遴选范围

国土空间生态修复工程在整体竣工验收2年及以上可纳入遴选范围。

5.1.2确定遴选组织

遴选工作应由政府指定部门或第三方单位负责组织开展。组成形式审查、技术审查以及相关保障组织，其中技术审查专家组人数应为不少于7人的单数。

5.1.3编制遴选工作方案

主要包括申报资格、申报材料要求、工作流程、时间安排及联系方式等。

5.1.4发布通知

通过政府网站、官方平台或行业协会发布通知。

5.2申报阶段

5.2.1提交申报资料

由申报主体（企事业单位、科研机构、地方政府或上述机构组成联合体）提交申报材料，详见附录D。

5.2.2开展形式审查

对申报材料所述内容的客观性、数据溯源性及佐证材料的可信度进行核验，核查生态监测数据的时间、坐标与现场实际是否一致、验证第三方检测报告的CMA/CNAS认证标识等。评估申报材料是否符合法律法规、技术规范及申报指南，是否存在引发群体性信访事件未妥善解决等。

5.3评审阶段

5.3.1实地核查

1）以现场踏勘为主，辅以无人机航拍、仪器量测、统计分析等方法。现场踏勘以穿越法为主、追索法为辅，无人机航拍分辨率不低于10cm。

2）根据工程特点，结合项目区生态环境状况和取得的成效，选择关键工程、典型生态特征、成效显著位置以及与周边环境协调敏感点等作为核查路线的主要节点。

3）根据工程复杂程度布置核查线路，简单工程布置核查线路2-3条，中等工程3-5条，复杂工程5-7条。工程复杂程度划分原则如下：

a) 简单：现代地质作用较弱，修复工程规模小；

b) 中等：现代地质作用较强烈，修复工程规模中等；

c) 复杂：现代地质作用强烈，修复工程规模大。

5.3.2技术审查

为确保工程示范性，从工程管理、工程质量、生态效益、经济效益、社会效益五个方面进行审查：

工程管理主要审查实施方案的完整性与合理性，包括目标设定、技术路线、阶段划分及时间节点安排，核查项目管理机构设置、职责分工及专业人员资质，检查招投标流程、合同管理、档案管理等制度是否健全。

工程质量主要审查修复技术（如植被重建、土壤修复）是否符合地域生态特征，是否通过专家论证，设计方案是否遵循相关标准规范，施工日志记录是否完整，是否委托独立机构进行阶段性质量抽检（如土壤pH值、植物成活率），验收流程是否规范。

生态效益主要审查生态系统、生物多样性、生态功能等恢复情况，修复区域与周边生态系统的衔接。

经济效益主要审查成本效益比，计算总投资与生态服务价值提升（如碳交易收益、水资源增值、土地增值等）的比率以及资源利用效率、产业带动等情况。

社会效益主要审查居住环境改善情况、群众满意度、生态修复与地方文化的结合度等。

5.3.3评审答辩

包括申报单位汇报、专家质询、答疑等环节。

5.3.4综合评议

综合技术审查、实地核查及评审答辩，专家组讨论，形成推荐建议，编写遴选专家评审报告，详见附录E。

遴选指标

6.1 指标分类

根据遴选原则，指标分为三类，包括基本指标、可选指标、特色指标。

6.2 基本要求

6.2.1 基本指标

基本指标反映项目工程管理、工程质量、生态效益、经济效益、社会效益主要特征，详见附录A。

6.2.2 可选指标

可选指标反映项目工程管理、工程创新、生态效益、经济效益、社会效益其他特征，详见附录A。

6.2.3 特色指标

特色指标包括工程和区域特色指标，突出个性化、前瞻性或创新性，凸显项目特点，体现差异化竞争优势，详见附录A。

6.3 指标构成

6.3.1 工程管理

1）后期管护

管护机制：评估是否建立管护机制，是否落实管护责任人、管护经费。通过工程实施方案、规划设计、资料收集、现场调查与访谈等进行调查评估，访谈对象包括相关管理部门、工程设计与施工单位、生态保护修复利益相关方（社区、农村集体经济组织、个人等）及相关领域专家等。

措施落实：评估是否做好基础设施的运行和维护，及森林抚育等植被管护措施落实情况。通过工程实施方案、规划设计、资料收集、现场调查与访谈等进行调查评估，访谈对象包括相关管理部门、工程设计与施工单位、生态保护修复利益相关方（社区、农村集体经济组织、个人等）及相关领域专家等。

6.3.2 工程质量

1）工程完整度

外观质量：通过观察和必要的测试所反映的工程外在质量和功能状态。外观质量检验，对整体工程的外观质量现场检查，可采用无人机摄影等手段辅助检查。

结构完整：指工程结构在荷载作用、环境侵蚀及长期使用过程中，保持其几何形态、力学性能和功能完整的能力，即结构不发生破坏性变形、断裂、失稳或功能失效。

2）工程运行

在进行生态修复过程中，为恢复或重建受损生态系统而设计、建造的工程结构（如护坡、挡墙、排水系统、植被固土设施等）在自然环境和人为干扰下的稳定性、耐久性和功能性。

功能性：工程是否具备解决特定环境问题的能力，能否满足其设计用途和生态修复需求。

耐久性：指工程结构在长期自然侵蚀、气候变化、生物活动等作用下维持其物理性能和功能的能力，即抵抗老化、退化或失效的时间跨度。通过现场调查核实工程是否符合设计方案、规范，是否存在如边坡失稳、材料老化等潜在风险。

6.3.3 工程创新

1）技术创新

在生态修复过程中，应用新的技术原理、新的工程方法、新型材料或先进装备，以更高效、更可持续的方式实现生态系统恢复的目标，强调的是对传统工程措施技术是否突破传统方法的局限（如效果更好、效率更高、成本更低、适用性更广等），需提供专利证书或相关专业机构认定证明。

2）管理创新

在生态修复项目的全生命周期中，采用新的组织模式、协调机制、决策流程或动态监测手段，以平衡生态效益、经济效益与社会福祉之间的关系。它不仅管"物"（工程进度、质量），更管"人"（利益相关者）和"信息"（反馈调整）。

6.3.4 生态效益

1）生态适宜性

系统性：指生态系统的整体性、协同性和自组织能力，强调系统内生物与非生物组分通过物质循环、能量流动和信息传递形成的复杂网络关系，以及系统维持结构稳定、功能完善和动态平衡的能力。其核心是超越单一物种或局部环境，关注生态系统的一体化与可持续性，确保修复工程不仅实现局部目标，更促进整个生态系统的健康与恢复力。根据工程施工区域生物种类数的变化情况，评估系统性。

与参照系统匹配度：评估工程建设是否充分考虑区域水资源条件，是否选用以乡土物种为主的植物，生态系统群落植物构建情况与参照生态系统群落构建匹配程度等。根据工程施工区域代表性动植物的本土性种类的变化情况，评估协调性。

协调性：修复后的生态系统应与周边的自然或人工景观融为一体，使斑块状的绿地地能够通过生态廊道连接起来，避免形成生态孤岛。

视觉与形态的协调： 修复工程应模拟自然形态。比如，河道修复中，硬质的混凝土驳岸虽然稳固，但与自然景观格格不入；而采用自然工法（如生态石笼、植被护坡）营造的蜿蜒河岸，既实现了防护功能，又与周围环境协调一致。

可持续性：评估工程实施后，在植被补植、野生动植物种群恢复等方面的保护修复成效是否稳定且持续，可用植物成活率、种群数量变化等指标表征。根据工程施工区域代表性生长状况和繁殖更新程度的变化情况，评估可持续性。

根据资料和现场核查，确定生物物种（含代表性物种）的种类数、代表性物种的生长及更新状况。

2）生态胁迫减缓或消除

采取定量与定性结合的方法，评估工程实施后实施区内地质安全隐患、水土污染、洪涝灾害、人为胁迫、生物入侵等因素的减缓或消除情况。

3）生态质量改善

植被覆盖度：植被覆盖度指植被（包括叶、茎、枝）在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比，主要表征植被水平结构状况。具体计算方法见HJ1272-2022《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》。通过计算工程实施后植被覆盖度与基准值的差值，评估变化情况。

生物量：某一时刻单位面积内实存生活的有机物质（干重）总量，具体计算方法见TD/T1102-2024《国土空间生态保护修复工程成效评估规范》。通过计算工程实施后生物量与基准值的差值，评估变化情况。

物种多样性：可采用样方调查方法统计生态系统群落中物种数目的多少。具体计算方法见HJ1272-2022《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》。通过计算工程实施后物种数目与基准值的差值，评估变化情况。

生态空间面积占比：生态空间与工程施工区域的面积比例。具体计算方法见HJ192-2015《生态环境状况评价技术规范》。通过计算工程实施后生态空间面积占比与基准值的差值，评估变化情况。

4）生态系统服务功能提升

水源涵养：生态系统（如森林、草地等）通过其特有的结构与水相互作用，对降水进行截留、渗透、蓄积，并通过蒸散发实现对水流、水循环的调控，主要表现在缓和地表径流、补充地下水、减缓河流流量的季节波动、滞洪补枯、保证水质等方面。以水源涵养量作为生态系统水源涵养服务的评估指标。具体计算方法见TD/T1102-2024《国土空间生态保护修复工程成效评估规范》。通过计算工程实施后水源涵养服务与基准值的差值，评估变化情况。

土壤保持：生态系统通过其结构与过程保护土壤，降低雨水的侵蚀能力，减少土壤流失，防止泥沙淤积的功能。选用土壤保持量，即生态系统减少的土壤侵蚀量（用潜在土壤侵蚀量与实际土壤侵蚀量的差值测度）作为生态系统土壤保持功能的评价指标。具体计算方法见TD/T1102-2024《国土空间生态保护修复工程成效评估规范》。通过计算工程实施后土壤保持服务与基准值的差值，评估变化情况

固碳服务：生态系统碳汇是生态系统吸收大气中的二氧化碳合成有机质，将碳固定在植物或土壤中的所有过程、活动或机制。选用生态系统碳汇表征固碳服务，具体计算方法见 DB 11/T2059-2022《生态产品总值核算技术规范》。通过计算工程实施后固碳服务与基准值的差值，评估变化情况

防风固沙：生态系统通过增加土壤抗风能力，降低风力侵蚀和风沙危害的功能。选用防风固沙量，即通过生态系统减少的风蚀量（潜在风蚀量与实际风蚀量的差值），作为生态系统防风固沙功能的评价指标。具体计算方法见TD/T1102-2024《国土空间生态保护修复工程成效评估规范》。通过计算工程实施后防风固沙服务与基准值的差值，评估变化情况。

岸线防护等：通过工程、生态或管理措施，保护岸线区域免受侵蚀、洪水、风暴潮等自然或人为灾害的破坏，维护其生态功能和经济价值，通常通过自然岸线保有率进行评估，分为大陆自然海岸线保有率和重要河湖自然岸线保有率。具体计算方法见HJ1272-2022《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》。

6.3.5 社会效益

1）居民利用情况

人居环境改善：生态修复工程通过系统性治理，提升居民生活环境质量。

科普情况：生态修复工程注重知识传播与公众教育，统计科普活动开展频次。

居民访问情况：调查统计生态修复工程实施后，居民休憩访问频次。

2）本地居民满意度

问卷调查：通过问卷调查与访谈，评估本地居民对生态修复工程的满意程度，包括对工程实施效果、对居民生活的影响等方面。

新闻报道：通过主流煤体对工程报道频次，评估本地居民对生态修复工程的满意程度。

6.3.6 经济效益

1）生态产品价值实现

指项目实施后，通过市场机制或政策手段，使得生态系统提供的各类服务所转化为的经济价值。这些服务包括供给服务（如食物、水）、调节服务（如气候调节、洪水控制）、文化服务（如旅游、教育）和支持服务（如土壤形成、养分循环）。其核心目标是促进生态保护与经济发展的协调，确保生态系统的可持续利用。

2） 投入产出比

指项目实施过程中投入与产出之间的比例关系，衡量项目实施的资源使用效率。

6.3.7 特色指标

由申报单位可根据项目实施具体情况围绕核心技术突破、管理模式创新、绿色技术体系、生态修复创新、监测评估突破、文化价值、社会影响、创新商业模式等方面取得的显著特点进行申报。

综合评定

7.1指标评定

采用加权综合评分法，对各项指标进行评定，详见附录B。

7.2综合得分(PEI)计算

根据各项指标赋分情况，求和计算国土空间生态修复示范工程综合得分(PEI)，基于各级指标计算的综合得分之和应相同。

PEI = i=1nSi

式中：

PEI为国土空间生态修复示范工程综合得分；

𝑆i为第i项指标得分（i=1,2,3,……,n）；

n为同一级指标的项数。

7.3专家评审组综合评议

专家评审组通过审阅示范工程申报材料、现场质询、结合实地生态状况调查，对申报材料的数据、计算过程及结果进行复核，填写国土空间生态修复示范工程遴选实地核查表(附录C)，撰写《国土空间生态修复示范工程遴选专家评审报告》（附录E）。

附 录 A
（规范性）
国土空间生态修复示范工程遴选指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 评估方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程管理 | 后期管护 | 管护机制 | 基本指标 | 专家打分 | 管护文件、队伍等资料 |
|  |  | 措施落实 | 基本指标 | 专家打分 | 管护记录资料，实地核查 |
| 工程质量 | 工程完整度 | 外观质量 | 可选指标 | 专家打分 |  |
|  |  | 结构完整 | 基本指标 | 专家打分 |  |
|  | 工程运行 | 功能性 | 基本指标 | 专家打分 |  |
|  |  | 耐久性 | 基本指标 | 专家打分 |  |
| 工程创新 | 技术创新 | 新技术创新应用 | 可选指标 | 专家打分 |  |
|  | 管理创新 | 管理措施和理论创新 | 可选指标 | 专家打分 |  |
| 生态效益 | 适宜性 | 系统性 | 基本指标 | 模型测算、专家打分 |  |
|  |  | 与参照系统匹配度 | 基本指标 | 模型测算、专家打分 |  |
|  |  | 协调性 | 基本指标 | 模型测算、专家打分 |  |
|  |  | 可持续性 | 基本指标 | 模型测算、专家打分 |  |
|  | 生态胁迫减缓或消除 | 地质安全隐患 | 基本指标 | 现场监测 |  |
|  |  | 水土污染 | 基本指标 | 现场监测 |  |
|  |  | 洪涝灾害 | 基本指标 | 模型测算 |  |
|  |  | 人为胁迫 | 基本指标 | 调查统计 |  |
|  |  | 生物入侵 | 基本指标 | 调查统计 |  |
|  | 生态质量改善 | 植被覆盖度 | 基本指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 生物量 | 基本指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 物种多样性 | 基本指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 生态空间面积占比 | 基本指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  | 生态系统服务功能提升 | 水源涵养 | 基本指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 水土保持 | 可选指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 固碳服务 | 可选指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 防风固沙 | 可选指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
|  |  | 岸线防护 | 可选指标 | 遥感监测、模型测算 |  |
| 社会效益 | 居民利用情况 | 人居环境改善 | 可选指标 | 专家打分 |  |
|  |  | 科普情况 | 可选指标 | 专家打分 |  |
|  |  | 访问情况 | 基本指标 | 专家打分 |  |
|  | 满意度 | 问卷调查 | 基本指标 | 专家打分 |  |
|  |  | 新闻报道 | 基本指标 | 专家打分 |  |
| 经济效益 | 生态产品价值实现 |  | 可选指标 | 专家打分 |  |
|  | 投入产出比 |  | 基本指标 | 专家打分 |  |
| 特色指标 | 工程亮点 |  | 特色指标 | 专家打分 | 由申报单位可根据项目实施具体情况围绕核心技术突破、管理模式创新、绿色技术体系、生态修复创新、监测评估突破、文化价值、社会影响、创新商业模式等方面取得的显著特点进行申报。 |
|  | 社会效应 |  | 特色指标 | 专家打分 | 在国际社会上引起重大反响。 |
|  | 其它 |  | 特色指标 |  |  |

附 录 B
（规范性）
国土空间生态修复示范工程遴选评估打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程管理（10分） | 后期管护（10分） | 管护机制 | 制定管护方案（5分）；未制定管护方案（0分） |
|  |  | 措施落实 | 管护措施落实到位（5分）；一般（2.5分）；未落实（0分） |
| 工程质量（18分） | 工程完整度（10分） | 外观质量 | 未改变形状（5分）；轻微变形但不影响功能运行（2.5分）；严重改变形状（0分） |
|  |  | 结构完整 | 结构完整（5分）；轻微变形但不影响功能运行（2.5分）；结构发生明显变化（0分） |
|  | 工程运行（8分） | 功能性 | 工程预期功能明显（4分）；预期功能一般（2分）；预取功能不明显（0分） |
|  |  | 耐久性 | 工程韧性优异，未出现质量问题（4分）；韧性一般（2分）；韧性不足，出现明显质量问题（0分） |
| 工程创新（10分） | 技术创新（6分） | 新技术创新应用 | 4项以上新技术应用或2项以上创新技术（6分）；3项以下新技术应用或1项创新技术（4分）；未采用新技术（0分） |
|  | 管理创新（4分） | 管理措施和理论创新 | 4项以上创新管理措施或2项以上创新理论（4分）；3项以上创新管理措施或1项创新理论（2分）；无管理措施和理论创新（0分） |
| 生态效益（33分） | 适宜性（8分） | 系统性 | 物种有所改善，提升率超过5%（2分）；物种保持原状且提升率不超过5%（1分）；物种减少0分） |
|  |  | 与参照系统匹配度 | 代表性动植物与所在地匹配好（2分）；存在非本地物种（1.0分）；存在外来物种（0分） |
|  |  | 协调性 | 与周边协调（2分）；与周边基本协调（1.0分）；与周边不协调（0分） |
|  |  | 可持续性 | 代表性物种生长状况良好，自然繁殖、更新程度好（2分）；状况一般（1分）；状况不佳（0分） |
|  | 生态胁迫减缓或消除（8分） | 地质安全隐患 | 主导生态胁迫消除或减缓效果明显（8分）；消除或减缓效果一般，达到设计目标（4分） |
|  |  | 水土污染 |  |
|  |  | 洪涝灾害 |  |
|  |  | 人为胁迫 |  |
|  |  | 生物入侵 |  |
|  | 生态质量改善（11分） | 植被覆盖度 | 裸地植被覆盖度显著增加（≥5%）（3分）；略有增加（＞0且＜5%）（1.5分）；无明显增加或下降（0分） |
|  |  | 生物量 | 裸地生物量显著增加（≥5%）（3分）；略有增加（＞0且＜5%）（1.5分）；无明显增加或下降（0分） |
|  |  | 物种多样性 | 物种多样性指数显著增加（≥5%）（2分）；略有增加（＞0且＜5%）（1分）；无明显增加或下降（0分） |
|  |  | 生态空间面积占比 | 生态空间占比显著增加（≥0.5%）（3分）；略有增加（＞0且＜0.5%）（1.5分）；未有变化甚至下降（0分） |
|  | 生态系统服务功能提升（7分） | 水源涵养 | 主导生态系统服务功能提升显著（7分）；提升一般（4分）；变化不明显，未超过或未达到设计目标（0分）。如果主导生态系统服务功能存在两项及以上，取其平均值。 |
|  |  | 水土保持 |  |
|  |  | 固碳服务 |  |
|  |  | 防风固沙 |  |
|  |  | 岸线防护 |  |
| 社会效益（15分） | 居民利用情况（9分） | 人居环境改善 | 人居环境显著改善（3分）；人居环境得以改善（1.5分）；没有变化（0分） |
|  |  | 科普情况 | 科普设施有且效果好（3分）；科普设施有但效果一般（1.5分）；没有科普设施（0分） |
|  |  | 访问情况 | 到访人数显著增多（3分）；到访人数没有明显变化（0分） |
|  | 满意度（6分） | 问卷调查 | 反馈好（3分）；反馈一般（1.5分）；反馈差（0分） |
|  |  | 新闻报道 | 报道多（3分）；报道少（1.5分）；无报道（0分） |
| 经济效益（9分） | 生态产品价值实现（5分） |  | 效果好（5分）；效果一般（2分）；无体现（0分） |
|  | 投入产出比（4分） |  | 低（4分）；一般（2分）；高（0分） |
| 特色指标（10分） | 工程亮点（4分） |  | 亮点显著，跨区域可复制推广（4分）；亮点一般，区域可复制推广（2分）；无体现（0分） |
|  | 社会效应（4分） |  | 国内效应显著（4分）；国内效应一般（2分）；无影响（0分） |
|  | 其它（2分） |  |  |

*在上述调查问卷所有指标之外，如果有其它亮点可示范引领或可复制推广，可以提出作为特色指标。

附 录 C
（规范性）
国土空间生态修复示范工程遴选实地核查表

| 核查表编号： 核查时间： 核查地点： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 所处空间：耕地/永久基本农田 生态保护红线 城镇开发边界 其他 |  |  |  |  |
| 土地利用现状： （根据第三次全国国土调查或最新年度变更调查成果，说明土地利用类型、面积、质量、坡度等，可另附页） |  |  |  |  |
| 工程成效 | 基本指标 | 指标 | 打分 | 核查情况 |
|  |  | 管护机制 |  |  |
|  |  | 措施落实 |  |  |
|  |  | 结构完整 |  |  |
|  |  | 功能性 |  |  |
|  |  | 耐久性 |  |  |
|  |  | 系统性 |  |  |
|  |  | 与参照系统匹配度 |  |  |
|  |  | 协调性 |  |  |
|  |  | 可持续性 |  |  |
|  |  | 地质安全隐患 |  |  |
|  |  | 水土污染 |  |  |
|  |  | 洪涝灾害 |  |  |
|  |  | 人为胁迫 |  |  |
|  |  | 生物入侵 |  |  |
|  |  | 植被覆盖度 |  |  |
|  |  | 生物量 |  |  |
|  |  | 物种多样性 |  |  |
|  |  | 生态空间面积占比 |  |  |
|  |  | 水源涵养 |  |  |
|  |  | 访问情况 |  |  |
|  |  | 问卷调查 |  |  |
|  |  | 新闻报道 |  |  |
|  |  | 投入产出比 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
|  | 可选指标 | 技术创新 |  |  |
|  |  | 管理创新 |  |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |
|  |  | 水土保持 |  |  |
|  |  | 固碳服务 |  |  |
|  |  | 防风固沙 |  |  |
|  |  | 岸线防护 |  |  |
|  |  | 人居环境改善 |  |  |
|  |  | 科普情况 |  |  |
|  |  | 生态产品价值实现 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
|  | 特色指标 | 工程亮点 |  |  |
|  |  | 社会效应 |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
| 参与单位签字： 核查组签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附 录 D
（规范性）
国土空间生态保护修复示范工程遴选申报书大纲

- 1项目概况

- 1.1项目标识

项目名称

组织体系（领导小组架构、参建单位）

行政区划（所属省市县、乡镇、村组）

地理坐标（含四至范围、中心点坐标、坐标系说明）

区域概况（气候带、生态系统类型、主体功能区定位）

- 1.2建设基础

立项依据（立项批复）

前期工作（可研、勘查、设计等专项报告结论）

实施周期（精确到月的进度表）

验收结论（附专家组主要评价意见）

- 1.3资金管理

总投资构成、中央/地方财政配套比例、社会资本引入方式。

- 1.4主要成效（简述工程实施带来的生态、社会、经济成效）

- 2工程管理过程与质量

- 2.1工程成果资料（见附件清单）

- 2.2工程质量

- 2.3工程进展

- 2.4工程实施规范化管理

- 3管护监测和适应性管理

- 3.1管护机制建立、落实情况；

- 3.2根据长效跟踪监测评估发现的生态风险，建立相应处置机制与措施。

- 4效益分析

- 4.1 生态效益

依据申报示范工程项目类别，选择附录A对应的二级指标内容逐项分析生态效益。

- 4.2 经济效益

依据申报示范工程项目类别，选择附录A对应的二级指标内容逐项分析生态效益。

- 4.3 社会效益

依据申报示范工程项目类别，选择附录A对应的二级指标内容逐项分析生态效益。

- 5示范推广计划

- 5.1 技术示范点

核心技术清单：列明原创专利技术、标准化工艺流程。

智能管理工具：开发监测评估平台，集成遥感、物联网技术实现修复全过程数字化管理。

- 5.2 机制创新点

协同治理模式：建立“政府-企业-社区”多方协作机制，明确权责分工与利益分配规则。

市场化激励政策：设计生态信用交易、绿色金融产品等，吸引社会资本参与修复。

- 5.3 推广可行性方案

地域适配指南：根据气候、地质等条件，划分技术适用等级（如“推荐/调整/不适用”）。

培训推广计划：编制技术手册、开展培训（含公众科普课程），并设立线上资源共享库。

- 附件清单：

1.空间数据包（含2000坐标系矢量图、三维实景模型）

2.全过程批复文件（立项、可研、初设、变更批复等）

3.专项报告（可研、实施方案、勘查、设计报告及投资概预算、施工、监理资料等）

4.验收证明文件（验收报告、财务审计报告）

5.监测数据集（生态指标动态监测报表）

6.影像对比图集（实施前后同点位多时相对比，含航拍正射影像）

7.创新技术证明（专利证书、工法认定、科技查新报告等）

8媒体报道汇编（主流媒体宣传报道、学术会议交流材料等）

9真实性承诺书

注：所有附件需提供电子版（PDF格式），空间数据应符合国土空间规划"一张图"系统接入标准。

附 录 E
（规范性）
国土空间生态修复示范工程遴选专家评审报告大纲

- 1前言

- 1.1参选项目情况（项目类型、数量）

- 1.2专家组成

- 2评审情况

- 2.1外业工作

- 2.2内业工作

- 2.3综合评议

- 3主要指标对比（申报与核实）与评述（列表）

- 3.1工程管理

- 3.2工程质量

- 3.3生态效益

- 3.4社会效益

- 3.5经济效益

- 3.6特色指标

- 4评审结论

- 4.1评审得分

- 4.2评审结论

示范工程遴选评分汇总表

| 序号 | 工程名称 | 综合得分 |
| --- | --- | --- |

_________________________________